DES - Documento de Engenharia de Software

Versão: 0.4

30 de Março de 2017

Projeto Battle Stats

Carlos Henrique Jacinto

Daniel Liz Fonseca de Castro

Eduardo Henrique Rotundaro

EC205  - Documento Engenharia de Software.pdf

Tabela de Revisões

| Versão | Principais Autores | Descrição da Versão | Data de Término | Aprovação e data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | Carlos Daniel Eduardo | Introdução, Escopo e Descrição de Funcionamento. | 02/03/2017 | Daniel Izario | 02/03/2017 |
| V0.2 | Carlos Daniel Eduardo | Estrutura Analítica do Projeto – EAP e Cronograma de Atividades | 09/03/2017 | Daniel Izario | 09/03/2017 |
| V0.3 | Carlos Daniel Eduardo | Alteração na tabela Cronograma de Atividades(Adicionado coluna de predecessoras e recursos) | 16/03/2017 | Daniel Izario | 16/03/2017 |
| V0.4 | Carlos Daniel Eduardo | Especificação de Requisitos: Funcionais e Não Funcionais | 30/03/2017 | Daniel Izario | 31/03/2017 |

Índice

Tabela de Revisões	2

Índice	3

1.	Lista de Figuras	4

2.	Lista de Tabelas	5

3.	Introdução	6

3.1	Definições, Acrônimos e Abreviaturas	6

4.	Visão geral	7

4.1	Introdução	7

4.2	Escopo	7

4.3	Descrição de funcionamento	8

5.	Anexos..................................................................................................................................................... 10

5.1	Estrutura Analítica do Projeto - EAP	10

5.2	Cronograma de Atividades	11

6.	Bibliografias de Texto	12

7.	Bibliografia de Imagens	13

# Lista de Figuras

Figura 1 - Exemplo da implementação.	7

Figura 2 - Diagrama do Battle Stats.	8

Figura 3 - Fluxograma do Battle Stats.	9

Figura 4 - EAP.	10

Figura 5 - Cronograma.	11

# Lista de Tabelas

# Introdução

## Definições, Acrônimos e Abreviaturas

Engine – no português, motor de jogo. É um programa utilizado para o desenvolvimento de jogos e aplicações gráficas.

FPS – do inglês First Person Shooter, que significa tiro em primeira pessoa. É um gênero de games onde o jogador se enxerga do ponto de vista do personagem.

# Visão geral

## Introdução

O BattleField é um game do gênero ação e FPS e um dos mais jogado da atualidade. Ele utiliza uma poderosa engine chamada Frosbite que é o seu diferencial.

Deseja desenvolver um software para que jogadores possam aperfeiçoar sua jogatina comparando e escolhendo os melhores itens entre os diversos disponíveis no game. O software também permitirá que o usuário atualize e gerencie seu perfil. Além de criar um ranking para incentivar a competição entre os mesmos.

## Escopo

Este projeto consiste em desenvolver um software que os jogadores possam compartilhar suas estatísticas no jogo Battlefield. O programa vai dar uma nova possibilidade aos jogadores, onde vão poder acompanhar e planejar seu progresso no jogo.

Figura 1 - Exemplo da implementação.

## Descrição de funcionamento

O software deve ser instalado no computador pessoal do cliente, onde será possível o usuário cadastrar seus dados e estatísticas do jogo, que através da rede será armazenado em um banco de dados.

Figura 2 - Diagrama do Battle Stats.

E segue o fluxograma abaixo:

Figura 3 - Fluxograma do Battle Stats.

# Anexos

## Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Figura 4 - EAP.

## Cronograma de Atividades

Figura 5 – Cronograma.

# Bibliografias de Texto

# Bibliografia de Imagens