DES - Documento de Engenharia de Software

Versão: 0.6

20 de Abril de 2017

Projeto Battle Stats

Carlos Henrique Jacinto

Daniel Liz Fonseca de Castro

Eduardo Henrique Rotundaro

EC205  - Documento Engenharia de Software.pdf

Tabela de Revisões

| Versão | Principais Autores | Descrição da Versão | Data de Término | Aprovação e data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | Carlos Daniel Eduardo | Introdução, Escopo e Descrição de Funcionamento. | 02/03/2017 | Daniel Izario | 02/03/2017 |
| V0.2 | Carlos Daniel Eduardo | Estrutura Analítica do Projeto – EAP e Cronograma de Atividades | 09/03/2017 | Daniel Izario | 09/03/2017 |
| V0.3 | Carlos Daniel Eduardo | Alteração na tabela Cronograma de Atividades(Adicionado coluna de predecessoras e recursos) | 16/03/2017 | Daniel Izario | 16/03/2017 |
| V0.4 | Carlos Daniel Eduardo | Especificação de Requisitos: Funcionais e Não Funcionais | 30/03/2017 | Daniel Izario | 31/03/2017 |
| V0.5 | Carlos Daniel Eduardo | Storyboarding | 06/04/2017 | Daniel Izario | 07/04/2017 |
| V0.6 | Carlos Daniel Eduardo |  | 20/04/2017 | Daniel Izario | 21/04/2017 |

Índice

Tabela de Revisões	2

Índice	3

1.	Lista de Figuras	4

2.	Lista de Tabelas	5

3.	Introdução	6

3.1	Definições, Acrônimos e Abreviaturas	6

4.	Visão geral	7

4.1	Introdução	7

4.2	Escopo	7

4.3	Descrição de funcionamento	8

5.	Especificação de Requisitos	10

5.1	Requisitos Funcionais	10

5.2	Requisitos Não Funcionais	17

6.	Anexos	19

6.1	Estrutura Analítica do Projeto - EAP	19

6.2	Cronograma de Atividades	20

6.3	Storyboarding	21

7.	Bibliografias de Texto	39

8.	Bibliografia de Imagens	40

# Lista de Figuras

Figura 1 - Exemplo da implementação.	7

Figura 2 - Diagrama do Battle Stats.	8

Figura 3 - Fluxograma do Battle Stats.	9

Figura 4 - EAP.	19

Figura 5 – Cronograma.	20

Figura 6 – Tela de Login	21

Figura 7 – Tela de erro de login	21

Figura 8 – Tela de Cadastro	22

Figura 9 – Tela de exclusão de conta	23

Figura 10 – Tela de erro de cadastro	23

Figura 11 – Tela de cadastro do personagem	24

Figura 12 – Tela de cadastro de arma	25

Figura 13 – Tela de cadastro de veículo	26

Figura 14 – Tela de cadastro de classe	26

Figura 15 – Tela de edição de jogador	27

Figura 16 – Tela de edição de arma	28

Figura 17 – Tela de edição de veículo	29

Figura 18 – Tela de edição do personagem	29

Figura 19 – Tela de edição de classe	30

Figura 20 – Tela de exclusão de personagem	30

Figura 21 – Tela de exclusão de arma	31

Figura 22 – Tela de exclusão de veículo	31

Figura 23 – Tela de exclusão de classe	31

Figura 24 – Tela de listagem de jogadores	32

Figura 25 – Tela de listagem de armas	33

Figura 26 – Tela de listagem de veículos	34

Figura 27 – Tela de listagem de classes	35

Figura 28 – Tela de ranking	36

Figura 29 – Tela de erro usuário não encontrado	37

Figura 30 – Tela de operação concluída	37

Figura 31 – Tela de confirmação de exclusão	38

# Lista de Tabelas

Tabela 01 - Requisito Req.1.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 02 - Requisito Req.2.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 03 - Requisito Req.3.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 04 - Requisito Req.4.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 05 - Requisito Req.5.	10

Tabela 06 - Requisito Req.6.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 07 - Requisito Req.7.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 08 - Requisito Req.8.	Erro! Indicador não definido.

Tabela 09 - Requisito Req.9.	10

Tabela 10 - Requisito Req.10.	17

Tabela 11 - Requisito Req.11.	17

Tabela 12 - Requisito Req.12.	17

Tabela 13 - Requisito Req.13.	17

Tabela 14 - Requisito Req.14.	18

Tabela 15 - Requisito Req.15.	18

# Introdução

## Definições, Acrônimos e Abreviaturas

Engine – no português, motor de jogo. É um programa utilizado para o desenvolvimento de jogos e aplicações gráficas.

FPS – do inglês First Person Shooter, que significa tiro em primeira pessoa. É um gênero de games onde o jogador se enxerga do ponto de vista do personagem.

Login – Ter acesso a uma conta.

# Visão geral

## Introdução

O BattleField é um game do gênero ação e FPS e um dos mais jogado da atualidade. Ele utiliza uma poderosa engine chamada Frosbite que é o seu diferencial.

Deseja desenvolver um software para que jogadores possam aperfeiçoar sua jogatina comparando e escolhendo os melhores itens entre os diversos disponíveis no game. O software também permitirá que o usuário atualize e gerencie seu perfil. Além de criar um ranking para incentivar a competição entre os mesmos.

## Escopo

Este projeto consiste em desenvolver um software que os jogadores possam compartilhar suas estatísticas no jogo Battlefield. O programa vai dar uma nova possibilidade aos jogadores, onde vão poder acompanhar e planejar seu progresso no jogo.

Figura 1 - Exemplo da implementação.

## Descrição de funcionamento

O software deve ser instalado no computador pessoal do cliente, onde será possível o usuário cadastrar seus dados e estatísticas do jogo, que através da rede será armazenado em um banco de dados.

Figura 2 - Diagrama do Battle Stats.

E segue o fluxograma abaixo:

Figura 3 - Fluxograma do Battle Stats.

# Especificação de Requisitos

## Requisitos Funcionais

### Req.1 - Os dados deverão ser salvos em um banco de dados

| Detalhamento | Todos os dados serão armazenados e acessados em um banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Será usado MySQL no desenvolvimento do Banco de Dados |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 01 - Requisito Req.1.

### Req.2 – Falhas de acesso ao banco de dados devem ser tratadas

| Detalhamento | Caso haja uma falha ao acessar o banco de dados ou o tempo de acesso ultrapasse 5 segundos, o software deve exibir uma mensagem de erro ao usuário. |
| --- | --- |
| Observação | Também deve ter uma opção para tentar realizar a operação novamente. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 02 - Requisito Req.2.

### Req.3 – O usuário deve fazer login para acessar o software

| Detalhamento | O acesso ao software pelo usuário dever ser controlado através de um login com: - e-mail; - senha; |
| --- | --- |
| Observação | O software deverá estar indisponível caso o login não seja feito e uma mensagem de erro deve ser mostrada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 03 - Requisito Req.3.

### Req.4 – O administrador deve fazer login para acessar o software

| Detalhamento | O acesso ao software pelo administrador dever ser controlado através de um login com: - e-mail; - senha; |
| --- | --- |
| Observação | O software deverá estar indisponível caso o login não seja feito e uma mensagem de erro deve ser mostrada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 04 - Requisito Req.4.

### Req.5 – Deve haver um ranking

| Detalhamento | O software deve ter uma opção de listagem de ranking por pontuação dos jogadores. |
| --- | --- |
| Observação | Os dados serão buscados no banco de dados. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 05 - Requisito Req.5.

### Req.6 – Deve haver uma listagem das armas

| Detalhamento | O usuário deve conseguir visualizar todas as armas cadastradas. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 06 - Requisito Req.6.

### Req.7 – Deve haver uma listagem dos veículos

| Detalhamento | O usuário deve conseguir visualizar todos os veículos cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 07 - Requisito Req.7.

### Req.8 – Deve haver uma listagem das classes

| Detalhamento | O usuário deve conseguir visualizar todas as classes cadastradas. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 08 - Requisito Req.8.

### Req.9 – O usuário deve cadastrar seu jogador

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário cadastre um novo jogador no software. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitido um jogador por usuário. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 01 - Requisito Req.9.

### Req.10 – O usuário deve editar seu jogador

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário edite as informações do seu perfil no software. |
| --- | --- |
| Observação | As informações poderão ser editadas sempre que necessário. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 10 - Requisito Req.10.

### Req.11 – O usuário deve visualizar seu jogador

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário visualize seu perfil. |
| --- | --- |
| Observação | Deverão ser listadas todas as informações referentes ao jogador. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 11 - Requisito Req.11.

### Req.12 – O usuário deve excluir seu jogador

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário exclua sua conta. Deve ser necessário digitar a senha novamente para concluir. |
| --- | --- |
| Observação | A conta não poderá ser recuperada depois de excluída. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 12 - Requisito Req.12.

### Req.13 – O usuário deve cadastrar seu personagem

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário cadastre um novo personagem do jogo no software, dos tipos: - Assalto; - Engenheiro; - Suporte; - Batedor; |
| --- | --- |
| Observação | Será permitido a criação de até quatro personagens diferentes. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 13 - Requisito Req.13.

### Req.14 – O usuário deve editar seu personagem

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário edite as informações dos seus personagens. |
| --- | --- |
| Observação | As informações poderão ser editadas sempre que necessário. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 14 - Requisito Req.14.

### Req.15 – O usuário deve visualizar seu personagem

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário visualize os personagens cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Deverão ser listadas todas as informações referentes aos personagens. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 15 - Requisito Req.15.

### Req.16 – O usuário deve excluir seu personagem

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o usuário exclua um personagem. |
| --- | --- |
| Observação | Não será necessário redigitar a senha para concluir. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 16 - Requisito Req.16.

### Req.17 – O administrador deve cadastrar uma classe

| Detalhamento | Um administrador poderá cadastrar uma nova classe, que será armazenada no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Apenas administradores podem cadastrar classes. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 17 - Requisito Req.17.

### Req.18 – O administrador deve listar as classes

| Detalhamento | Um administrador poderá visualizar todas as classes cadastradas no sistema, com suas respectivas informações. |
| --- | --- |
| Observação | As classes estarão armazenadas no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 18 - Requisito Req.18.

### Req.19 – O administrador deve editar uma classe

| Detalhamento | Deverá haver uma opção para que o administrador possa editar as informações de uma classe. |
| --- | --- |
| Observação | Poderão ser feitas várias alterações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 12 - Requisito Req.19.

### Req.20 – O administrador deve excluir uma classe

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que um administrador possa excluir uma classe do sistema. |
| --- | --- |
| Observação | Uma classe excluída não pode ser recuperada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 20 - Requisito Req.20.

### Req.21 – O administrador deve cadastrar uma arma

| Detalhamento | Um administrador poderá cadastrar uma nova arma no sistema, que será armazenada no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Apenas administradores podem cadastrar armas. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 21 - Requisito Req.21.

### Req.22 – O administrador deve listar as armas

| Detalhamento | Um administrador poderá visualizar todas as armas cadastradas no sistema, com suas respectivas especificações. |
| --- | --- |
| Observação | Também estarão armazenadas no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 22 - Requisito Req.22.

### Req.23 – O administrador deve editar uma arma

| Detalhamento | Deverá haver uma opção para que o administrador possa alterar as especificações de uma arma. |
| --- | --- |
| Observação | Poderão ser feitas várias alterações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 23 - Requisito Req.23.

### Req.24 – O administrador deve excluir uma arma

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que um administrador possa excluir uma arma do sistema. |
| --- | --- |
| Observação | Uma arma excluída não pode ser recuperada, mas poderá ser recadastrada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 24 - Requisito Req.24.

### Req.25 – O administrador deve cadastrar um veículo

| Detalhamento | Um administrador poderá cadastrar um novo veículo no sistema, que será armazenada no banco de dados. |
| --- | --- |
| Observação | Apenas administradores podem cadastrar veículos. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 25 - Requisito Req.25.

### Req.26 – O administrador deve listar os veículos

| Detalhamento | Um administrador poderá visualizar todas os veículos cadastradas no sistema, com suas respectivas informações. |
| --- | --- |
| Observação | Também estarão armazenadas no banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 26 - Requisito Req.26.

### Req.27 – O administrador deve editar um veículo

| Detalhamento | Deverá haver uma opção para que o administrador possa alterar as informações de um veículo. |
| --- | --- |
| Observação | Poderão ser feitas várias alterações. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 27 - Requisito Req.27.

### Req.28 – O administrador deve excluir um veículo

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que um administrador possa excluir um veículo do sistema. |
| --- | --- |
| Observação | Uma veículo excluído não pode ser recuperado, mas poderá ser recadastrado. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 28 - Requisito Req.28.

### Req.29 – O administrador deve excluir contas de usuários

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que um administrador possa deletar contas de qualquer usuário, caso seja necessário. |
| --- | --- |
| Observação | Um usuário banido não pode ser recuperado e nem recadastrado. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 23 - Requisito Req.29.

## Requisitos Não Funcionais

### Req.10 - A interface de fácil navegação

| Detalhamento | O software deve ser acessível a qualquer tipo de usuário. |
| --- | --- |
| Observação | As funções do programa deverão ser facilmente encontradas e evitando exibir funções desnecessárias. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 4 - Requisito Req.10.

### Req.11 - A interface deve apresentar elementos visuais atraentes

| Detalhamento | O software deve exibir textos, imagens e botões de forma clara, além de seguir um padrão de cor. |
| --- | --- |
| Observação | O design deve seguir um padrão. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 5 - Requisito Req.11.

### Req.12 - O tempo de resposta ao usuário deve ser rápido

| Detalhamento | Após qualquer solicitação do usuário o software não deve demorar mais do que 5 segundos para fornecer uma resposta. |
| --- | --- |
| Observação | A operação mais demorada deve ser a do banco de dados. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 6 - Requisito Req.12.

### Req.13 - O programa deve estar em português

| Detalhamento | A interface do software deve ser exibida em português. |
| --- | --- |
| Observação | O foco do software são os usuários brasileiros. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 7 - Requisito Req.13.

### Req.14 - O banco de dados deve estar armazenado em um servidor externo

| Detalhamento | As informações devem estar reunidas em um mesmo local, para criação do ranking e para que os usuários possam visualizar o perfil de outros. |
| --- | --- |
| Observação | Será contratado um serviço de hospedagem. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 8 - Requisito Req.14.

### Req.15 - O programa deve estar disponível para Windows 7 ou versões superiores

| Detalhamento | O software vai estar acessível nas plataformas mais utilizadas. |
| --- | --- |
| Observação | Não será compatível com versões inferiores do Windows, sistemas operacionais da Apple e Linux. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 9 - Requisito Req.15.

# Anexos

## Estrutura Analítica do Projeto - EAP

Figura 4 - EAP.

## Cronograma de Atividades

Figura 5 – Cronograma.

## Storyboarding

Figura 6 – Tela de Login

Figura 7 – Tela de erro de login

Figura 8 – Tela de Cadastro

Figura 9 – Tela de exclusão de conta

Figura 10 – Tela de erro de cadastro

Figura 11 – Tela de cadastro do personagem

Figura 12 – Tela de cadastro de arma

Figura 13 – Tela de cadastro de veículo

Figura 14 – Tela de cadastro de classe

Figura 15 – Tela de edição de jogador

Figura 16 – Tela de edição de arma

Figura 17 – Tela de edição de veículo

Figura 18 – Tela de edição do personagem

Figura 19 – Tela de edição de classe

Figura 20 – Tela de exclusão de personagem

Figura 21 – Tela de exclusão de arma

Figura 22 – Tela de exclusão de veículo

Figura 23 – Tela de exclusão de classe

Figura 24 – Tela de listagem de jogadores

Figura 25 – Tela de listagem de armas

Figura 26 – Tela de listagem de veículos

Figura 27 – Tela de listagem de classes

Figura 28 – Tela de ranking

Figura 29 – Tela de erro usuário não encontrado

Figura 30 – Tela de operação concluída

Figura 31 – Tela de confirmação de exclusão

# Bibliografias de Texto

# Bibliografia de Imagens